附件7

公路建设项目公路工程施工许可实施承诺制操作细则

为进一步简化办事环节，加快项目落地速度，根据《东莞市优化建设工程项目审批流程实施办法》等工作要求，我市公路建设项目公路工程施工许可在一定领域内实施承诺制改革试点。现结合实际，制定本操作细则。

一、实施范围

符合以下条件的公路工程建设项目，施工许可实施承诺制：

（一）项目已列入公路建设年度计划；

（二）施工图设计文件已经完成并经审批同意；

（三）建设资金已经落实，并经交通主管部门审计；

（四）征地手续已办理，拆迁基本完成；

（五）施工、监理单位已依法确定；

（六）已办理质量监督手续，已落实保证质量和安全的措施。

二、技术规范及政策标准

（一）《公路建设项目施工许可申请书》

（二）工可批文(或项目核准意见)、初步设计批复、施工图审查意见（或批复）

（三）交通主管部门对建设资金落实情况的审核意见。业主单位应提供资本金证明、专用帐户、配套资金落实情况（银行的意向书或协议）等材料并在《公路建设项目施工许可申请书》中填写资金构成、资金到位落实等情况，复印件应加盖与原件相符章。

（四）建设用地材料

1.项目法人出具用地办理和征地拆迁情况说明报告并盖章;

2.用地批复、批文，分两种情况提供资料：

（1）正常用地手续办理：提供用地预审的批复和正式用地批文（或土地使用证）；

（2）先行用地或控制性用地手续办理：提供国土部门出具的有关征地或控制性用地的批复或国土部门、市政府出具同意用地（或不涉及新增用地）并附付款单的证明材料。

（五）按照交通运输部的《关于进一步加强公路项目建设单位管理的若干意见》（交公路发〔2011〕438号）的规定组建项目法人，填报《公路建设项目法人资格申报表》，附相关材料（包括机构证书、工商登记、拟为该项目负责的主要管理人员任命文件、中级以上公路工程技术人员和会计、经济人员职称证书等），上报备案但不批复，并在项目法人名称栏上盖章。

（六）各合同段从业单位和合同价情况，提供施工、监理合同和实际投入主要人员表。

（七）应当报备的资格预审报告、资审报告、招标文件和评标报告。

（八）办理质量监督手续的材料（如受理通知书等，若已办理，在《公路建设项目施工许可申请书》“质量监督单位”栏中填写“已办理质量监督手续”并盖质量监督部门公章）。

（九）项目业主保证工程质量和安全措施的材料（制度），改造工程并维持通车的项目应有公路、公安等部门出具的维持通车保证安全的文件（或交通组织方案）。

（十）主体工程（指路基桥涵、隧道、特大桥、路面等）施工单位的安全生产许可证（在有效期内，用彩色打印在一页并加盖施工单位公章）。

（十一）如仅办控制性先行工程的施工许可，除工可批复、初设批复、建设资金落实情况、用地预审意见、项目法人材料等是整个项目材料外，其他资料仅提交控制性施工标段对应的材料（如控制性单体工程用地批文，对应标段征地拆迁情况说明，对应施工、监理招投标评标报告、合同和人员及质量安全保证措施、安全生产证等）。

三、办理流程

（一）项目建设单位在网上登录“东莞市建设工程项目网上服务平台”，按要求提交申请及填报相关材料。

（二） 项目建设单位在受理现场按要求提交申请及填报相关材料。

（三）市交通运输局作出是否受理申请决定，对不属于实施范围项目或资料不符合要求的项目，当天告知项目单位，并作退件处理。

（四）市交通运输局对项目单位提交资料进行形式审查，对符合实施范围、资料齐备规范的项目，五个工作日内出具办理结果，并将《公路建设项目公路工程施工许可承诺书》向社会公示。

四、监管措施

公路建设项目公路工程施工许可事项实施事中、事后监管方式，如发现项目存在不满足施工许可办理条件不得开工或需停工整改。

五、信用惩戒

对于失信的项目建设单位（含其法定代表人或授权代表），启动部门联合惩戒，依序采取提醒、警告，以及纳入信用黑名单等措施。

该细则自印发之日起试行，试行有效期至2020年12月31日。

附件：1. 公路建设项目公路工程施工许可负面清单

2. 公路建设项目公路工程施工许可审批承诺书

附件7-1

公路建设项目公路工程施工许可审批负面清单

（一）项目未办理立项手续；

（二）施工图设计文件未完成或未经审批同意；

（三）建设资金未落实；

（四）建设用地手续未办理；

（五）施工、监理单位未经依法确定；

（六）未办理质量监督手续，未落实保证质量和安全的措施。

附件7-2

xx工程公路建设项目公路工程施工许可承诺书

公路建设项目公路工程施工许可的有关规定我们已知悉。我单位经审慎研究，郑重作出以下承诺：

我单位提交的资料符合法律法规的要求，真实完整。项目履行了基本建设程序，用地手续已按规定办理。

如违反承诺，将依法依规承担相应责任，并自愿接受惩戒：我单位未履行承诺造成的经济损失由本单位自行承担。我单位以及法定代表人（授权代表）愿按照《东莞市优化建设工程项目审批流程实施办法》、以及东莞市投资审批领域失信联合惩戒办法的有关规定，接受失信联合惩戒。

我单位特声明，自愿签订承诺书，相关人员已经清晰全面了解具体相关承诺内容；对所提交资料和填写内容的真实性、合法性、准确性、完整性负责。

特此承诺。

承诺单位（项目建设单位）： （签章）

法定代表人（授权代表）： （签字）

身份证号码：

承诺单位（设计单位）： （签章）

法定代表人（授权代表）： （签字）

身份证号码：

承诺单位（施工单位单位）： （签章）

法定代表人（授权代表）： （签字）

身份证号码：

承诺单位（监理单位）： （签章）

法定代表人（授权代表）： （签字）

身份证号码：

年 月 日